PDCA 持續改善循環模板

專案 / 改善項目名稱：_______________________     日期：_____________     負責人：_____________

| 【Plan 計畫】階段 | 填寫內容 |
| --- | --- |
| 問題描述 | （具體現況、發生頻率、影響範圍） |
| 根因分析 | （5 Why 或魚骨圖找出根本原因） |
| SMART 目標 | （具體、可衡量、可達成、相關、有時限） |
| 行動計畫 | （步驟、負責人、時程、所需資源） |
| KPI 衡量指標 | （如何證明改善有效？） |

| 【Do 執行】階段 | 填寫內容 |
| --- | --- |
| 執行紀錄 | （每週進度更新，遇到的問題與解法） |
| 實際數據 | （執行過程中收集的關鍵數據） |
| 時程偏差 | （實際進度與計畫的差異） |
| 資源使用 | （人力、預算、工具的實際投入） |

| 【Check 檢查】階段 | 填寫內容 |
| --- | --- |
| 結果對比 | （目標 vs 實際的差異率） |
| 達標判定 | □ 已達標 □ 部分達標 □ 未達標 |
| 成效歸因 | （哪些行動最有效？哪些無效？） |
| 非預期影響 | （正面或負面的副作用） |

| 【Act 行動】階段 | 填寫內容 |
| --- | --- |
| 標準化決策 | □ 列入 SOP □ 修正後再試 □ 終止 |
| 展開範圍 | （複製到哪些部門/產線？） |
| 下一輪 PDCA | （待解決的剩餘問題） |
| 經驗教訓 | （值得記錄的關鍵學習） |

附件 1：5 Why 根因分析表

用於 Plan 階段的根因分析。從問題現象開始，連續追問 5 次「為什麼」，找出根本原因。

| 問題現象 | （描述觀察到的問題） |
| --- | --- |
| Why #1 | 為什麼會發生上一個原因？ |
| Why #2 | 為什麼會發生上一個原因？ |
| Why #3 | 為什麼會發生上一個原因？ |
| Why #4 | 為什麼會發生上一個原因？ |
| Why #5 | 為什麼會發生上一個原因？ |

根本原因（Root Cause）：____________________________________________

附件 2：填寫範例（製造業不良率改善）

Plan 計畫

問題描述：A 線產品月均不良率 4.2%，遠高於公司目標 2%，三個月連續未改善。

根因分析：5 Why 結果：操作員培訓不足 → 標準作業書內容過時 → SOP 半年未更新 → 缺乏 SOP 維護機制 → 品質部門人力不足。

SMART 目標：在 3 個月內將 A 線不良率從 4.2% 降至 2% 以下。

行動計畫：1. 重寫 SOP（品質部，2 週）
2. 全員培訓（產線主管，1 週）
3. 每日抽檢（QC，持續執行）

KPI 衡量指標：週不良率、培訓完成率、SOP 遵守率

Do 執行

執行紀錄：第 1-2 週完成 SOP 改版，第 3 週完成全員培訓 95% 出席率，第 4 週起每日 QC 抽檢 30 件。

Check 檢查

結果對比：3 個月後不良率降至 1.8%，達標。改善幅度 57%。

Act 行動

標準化決策：☑ 列入 SOP（已完成）。下一輪 PDCA 將此模式展開至 B 線、C 線。

© Project Manager Taiwan • projectmanager.com.tw • 免費下載 • 可商業使用