## Slide 1
PDCA 持續改善循環
Plan • Do • Check • Act
Plan 計畫
計畫改善方向、設定目標
Do 執行
執行計畫、收集數據
Act 行動
標準化或調整、進入下一輪
Check 檢查
對比結果、評估成效
© Project Manager Taiwan • projectmanager.com.tw

## Slide 2
Plan 計畫階段
問題描述
描述當前現況、發生頻率、影響範圍與利害關係人
根因分析
用 5 Why 或魚骨圖找出根本原因，避免只處理表面症狀
SMART 目標
Specific 具體、Measurable 可衡量、Achievable 可達成、Relevant 相關、Time-bound 有時限
行動計畫
拆解為可執行的步驟，指派負責人、設定時程與資源
KPI 衡量指標
決定要追蹤哪些數據，作為 Check 階段的判斷依據
© Project Manager Taiwan • projectmanager.com.tw

## Slide 3
Do 執行階段
執行紀錄
記錄每週進度、遇到的問題與解法、實際投入時間
實際數據
持續收集 Plan 階段定義的 KPI 數據
時程偏差
若與計畫有差距，記錄原因供 Check 階段檢討
資源使用
追蹤人力、預算、工具的實際投入狀況
© Project Manager Taiwan • projectmanager.com.tw

## Slide 4
Check 檢查階段
結果對比
目標 vs 實際的數據對比，計算差異率
達標判定
已達標 / 部分達標 / 未達標，並說明判定依據
成效歸因
哪些行動最有效？哪些行動效果不彰？為什麼？
非預期影響
記錄正面或負面的副作用，作為下一輪改善的輸入
© Project Manager Taiwan • projectmanager.com.tw

## Slide 5
Act 行動階段
標準化決策
已達標 → 列入 SOP；部分達標 → 修正後再試；未達標 → 終止
展開範圍
成功的改善要展開至其他部門/產線/專案
下一輪 PDCA
列出尚未解決的問題，作為下一輪循環的起點
經驗教訓
記錄關鍵學習，建立組織知識庫
© Project Manager Taiwan • projectmanager.com.tw

## Slide 6
行動項目總覽 Action Items
#
行動項目
負責人
截止日
狀態
© Project Manager Taiwan • projectmanager.com.tw

## Slide 7
跨部門案例：產品週銷售提升 30% 改善計畫
Plan 計畫
• 問題：A 產品週銷售連續 4 週低於目標 25%
• 目標：4 週內週銷售提升 30%
• 行動：聯合行銷+業務+客服三部門
Do 執行
• 行銷：每週推播 2 次優惠（FB+Email）
• 業務：拜訪 Top 20 經銷商加強曝光
• 客服：主動聯絡 30 天未回購客戶
Check 檢查
• 第 4 週銷售提升 28%（接近目標）
• 成效歸因：客服回購行動最有效
• 非預期：客戶滿意度同步提升 12%
Act 行動
• 客服回購行動列入月度 SOP
• 展開至 B、C 產品線
• 下一輪：建立客戶分群自動化
© Project Manager Taiwan • projectmanager.com.tw